**Я Г О Д Н И Н С К И Й Г О Р О Д С К О Й О К Р У Г**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: [Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru](mailto:Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru)

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «17» августа 2021 г. № 406

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 28 августа 2020 г. № 474 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского хозяйства Ягоднинского городского округа» |

# В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их формировании и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского городского округа», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 28.08.2020 г. № 474 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского хозяйства Ягоднинского городского округа».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа - http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа – А.В. Майструка.

Глава Ягоднинского

городского округа Н.Б. Олейник

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к постановлению администрации Ягоднинского городского округа  от «17» августа 2021 г. № 406 |
|  |

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.08.2020 № 474

1.Паспорт муниципальной программы «Развитие городского хозяйства Ягоднинского городского округа» изложить в следующей редакции:

**«ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие городского хозяйства Ягоднинского городского округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | Развитие городского хозяйства Ягоднинского городского округа (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы: | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации |
| Заказчик программы: | Администрация Ягоднинского городского округа |
| Разработчики программы: | Управление жилищного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа |
| Исполнители программы: | Управление жилищного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа (далее – Управление ЖКХ); Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа (далее – КУМИ) |
| Перечень подпрограмм: | * Муниципальная Подпрограмма «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ягоднинского городского округа»; * Муниципальная Подпрограмма «Благоустройство на территории Ягоднинского городского округа»; * Муниципальная Подпрограмма «Оптимизация системы расселения в Магаданской области на территории Ягоднинского городского округа»; * Муниципальная Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) непригодных для проживания жилых помещений на территории Ягоднинского городского округа»; * Муниципальная Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Ягоднинского городского округа» |
| Основные цели программы: | - повышение качества и уровня содержания жилищно- коммунального хозяйства на территории Ягоднинского городского округа в надлежащем состоянии, обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами;   * повышение уровня благоустройства Ягоднинского городского округа, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; * оптимизация системы расселения граждан как мера улучшения качества жизни населения и снижения расходов бюджетов всех уровней на содержание нерентабельных объектов жилищно-коммунального и социального назначения; * создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; * обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Основные задачи программы: | * содержание пустующего муниципального жилого фонда; * обеспечение эффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения); * организация на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» уличного наружного освещения; * совершенствование эстетической привлекательности территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ», улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности для проживания граждан; * повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории кладбищ муниципального образования «Ягоднинский городской округ»; * создание благоприятных условий для жизни и отдыха жителей округа; * реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий; * оптимизация миграционных процессов; * расселение неблагоприятных для проживания населенных пунктов, на территории которых, отсутствуют дошкольные и (или) общеобразовательные организации, консолидация населения на территориях Магаданской области с наиболее благоприятными социально-бытовыми условиями; * повышение доступности социальных услуг, услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и прочих для жителей, переселяемых в рамках действия настоящей Подпрограммы; * создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан * Задачи: * приобретение жилых помещений (в том числе на вторичном рынке жилья); * восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; * предоставление гражданам денежных средств для приобретения ими благоустроенных жилых помещений и переселения в них из аварийного жилищного фонда и (или) жилых помещений, признанных непригодными для проживания; * снижение объема общей площади аварийного и непригодного для проживания жилья на территории Ягоднинского городского округа; * модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров; * перспективное планирование развития систем; * повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; * совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; * повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; * обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели (индикаторы) программы: | * объем общей площади муниципального жилья; * объем площади пустующего муниципального жилищного фонда; * количество заключенных договоров на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; * количество заключенных договоров по прочим мероприятия в области коммунального хозяйства; * количество заключенных концессионных соглашений в отношении объектов централизованной системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения Ягоднинского городского округа Магаданской области; * укомплектованность должностей муниципальной службы Управления жилищного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа; * доля муниципальных служащих Управления жилищного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности; * исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год; * доля территории округа, обеспеченная качественным и бесперебойным освещением городских улиц; * доля благоустроенных территорий и доля территории, находящихся на содержании; * доля площади общественных кладбищ, в отношении которых производятся работы по содержанию территории; * объем возмещения затрат по захоронению невостребованных умерших на территории Ягоднинского городского округа; * количество отловленных животных без владельцев; * количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий; * количество семей, переселенных в ходе реализации Подпрограммы; * количество восстановленного и модернизированного муниципального имущества на территории Ягоднинского городского округа; * количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда, за счет приобретения жилых помещений (в том числе на вторичном рынке жилья); * количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда, за счет предоставления им денежных средств для приобретения благоустроенных жилых помещений; * объем снижения общей площади аварийного и непригодного для проживания жилья; * количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых произведены мероприятия по ремонту и реконструкции |
| Сроки и этапы реализации программы: | 2020-2023 годы;  Этапы реализации Программы не выделяются |
| Ожидаемые результаты от реализации программы: | * повышение качества и комфорта для проживания граждан на территории Ягоднинского городского округа; * организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; * создание оптимальных схем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, гарантирующих бесперебойное снабжение жизненно важных объектов Ягоднинского городского округа; * приведение в качественное состояние элементов жилищно - коммунального хозяйства; * обеспечение качественного и бесперебойного освещения улиц поселений Ягоднинского городского округа; * поддержание эстетического состояния территории города, включая поддержание в технически исправном состоянии существующих элементов объектов благоустройства; * создание условий, обеспечивающих комфортные условия для массового отдыха населения; * формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни; * обеспечение содержания городских кладбищ; * выполнение работ, направленных на сохранность объектов благоустройства; * сокращение объемов бюджетных средств, финансовых ресурсов предприятий и организаций на содержание нерентабельных объектов жилищно-коммунального и социально- культурного назначения; * улучшение жилищных условий граждан-участников Программы; * предоставление социальной защиты переселенным гражданам; * обеспечение доступа к услугам в сфере образования, здравоохранения, культуры и прочих; * снижение объема общей площади аварийного жилищного фонда; * развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Объемы и источники финансирования программы: | Общий объем средств на реализацию Программы в 2020-2023 годах составит – 239027,75 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год – 108997,91 тыс. рублей;  2021 год – 48565,04 тыс. рублей;  2022 год – 40679,20 тыс. рублей;  2023 год – 40785,60 тыс. рублей  из средств федерального бюджета (далее также - ФБ) – 0,0 тыс. рублей:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей  из средств областного бюджета (далее также - ОБ) – 48541,10 тыс. рублей:  2020 год – 46994,60 тыс. рублей;  2021 год – 1546,50 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей.  Из средств внебюджетных источников – 17893,74 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 17893,74 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей  из средств местного бюджета (далее также - МБ) – 172592,91 тыс. рублей:  2020 год – 62003,31 тыс. рублей;  2021 год – 29124,80 тыс. рублей;  2022 год – 40679,20 тыс. рублей;  2023 год - 40785,60 тыс. рублей |
| Система контроля за реализацией программы: | Контроль осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ягоднинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 г. № 21 |

».

2. Паспорт подпрограммы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Ягоднинского городского округа» муниципальной программы «Развитие городского хозяйства Ягоднинского городского округа» изложить в следующей редакции:

**«ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы**

**«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Ягоднинского городского округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы: | Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Ягоднинского городского округа |
| Исполнители Подпрограммы: | Управление жилищного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа |
| Основные цели и задачи Подпрограммы: | Цель:   * обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации   Задачи:   * модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров; * перспективное планирование развития систем; * повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; * совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; * повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; * обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы: | * количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых произведены мероприятия по ремонту и реконструкции |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы: | 2020-2023 годы;  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы: | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Объемы и источники Финансирования Подпрограммы: | Общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2020 – 2023 годах составит – 28319,14 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год – 10425,40 тыс. рублей;  2021 год – 17893,74 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  из средств областного бюджета (далее также - ОБ) – 10 000,0 тыс. рублей:  2020 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  Из средств внебюджетных источников – 17893,74 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 17893,74 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  из средств местного бюджета (далее также - МБ) – 425,40 тыс. рублей:  2020 год – 425,40 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей |

.»

3. В приложении № 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие городского хозяйства Ягоднинского городского округа» позицию 5 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Ягоднинского городского округа»** | | | | | | |
| **5.1.** | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых произведены мероприятия по ремонту и реконструкции | Шт. | 1 | 1 | - | - |

.»

4. Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:

« **5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Собрания представителей Ягоднинского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования составит 239027,75тыс. рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на Программу утверждается Решением Собрания представителей Ягоднинского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Отдельные мероприятия, источники и объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и могут быть скорректированы на основе анализа полученных результатов, с учетом реальных возможностей бюджета округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении № 3 к настоящей Программе.».

5. Приложение № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие городского хозяйства Ягоднинского городского округа» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие городского хозяйства

Ягоднинского городского округа»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

| № п/п | | Наименование основного мероприятия программы, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2020 год | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | | | | 9 | |
|  | | Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства Ягоднинского городского округа» | **Всего по программе** | **Всего:** | **239027,75** | **108997,91** | **48565,04** | | | | **40679,20** | | | | **40785,60** | |
| **Федеральный бюджет (ФБ)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | |
| **Областной бюджет (ОБ)** | **48541,10** | **46994,60** | **1546,50** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | |
| **Внебюджетные источники** | **17893,74** | **0,0** | **17893,74** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | |
| **Местный бюджет (МБ)** | **172602,91** | **62003,31** | **29124,80** | | | | **40679,20** | | | | **40785,60** | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 219648,31 | 107542,21 | 30661,30 | | | | 40669,20 | | | | 40775,60 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ОБ | 48541,10 | 46994,60 | 1546,50 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 171107,21 | 60547,61 | 29114,80 | | | | 40669,20 | | | | 40775,60 | |
| КУМИ | Всего: | 19379,44 | 1455,70 | 17903,74 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 17893,74 | 0,0 | 17893,74 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 1485,70 | 1455,70 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | |
| 1. | | **Подпрограмма «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ягоднинского городского округа»** | **Всего по подпрограмме:** | **Всего:** | **169829,09346** | **75165,49346** | **24856,0** | | | | **34903,80** | | | | **34903,80** | |
| **ОБ** | **20000,00** | **20000,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | |
| **МБ** | **149829,09346** | **55165,49346** | **24856,0** | | | | **34903,80** | | | | **34903,80** | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 169829,09346 | 75165,49346 | 24856,0 | | | | 34903,80 | | | | 34903,80 | |
|  | ОБ | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ОБ | 149829,09346 | 55165,49346 | 24856,0 | | | | 34903,80 | | | | 34903,80 | |
| **1.1.** | | **Основное мероприятие «Поддержка жилищного хозяйства на территории Ягоднинского городского округа»** | Управление ЖКХ | **Всего по основному мероприятию:** | **12987,16** | **7338,26** | **779,10** | | | | **2434,90** | | | | **2434,90** | |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | |
| **МБ** | **12987,16** | **7338,26** | **779,10** | | | | **2434,90** | | | | **2434,90** | |
| 1.1.1 | | Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | Управление ЖКХ | Всего: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 1000,0 | | | | 1000,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 1000,0 | | | | 1000,0 | |
| 1.1.2 | | Мероприятие «Содержание пустующего муниципального жилищного фонда» | Управление ЖКХ | Всего: | 9774,76 | 6963,16 | 500,0 | | | | 1155,80 | | | | 1155,80 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 9774,76 | 6963,16 | 500,0 | | | | 1155,80 | | | | 1155,80 | |
| 1.1.3 | | Мероприятие «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» | Управление ЖКХ | Всего: | 1212,40 | 375,10 | 279,10 | | | | 279,10 | | | | 279,10 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 1212,40 | 375,10 | 279,10 | | | | 279,10 | | | | 279,10 | |
| **1.2.** | | **Основное мероприятие «Поддержка коммунального хозяйства на территории Ягоднинского городского округа»** | Управление ЖКХ | **Всего по основному мероприятию:** | **86403,35346** | **47746,15346** | **7273,20** | | | | **15692,0** | | | | **15692,0** | |
| **ОБ** | **20000,0** | **20000,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | |
| **МБ** | **66403,35346** | **27746,15346** | **7273,20** | | | | **15692,0** | | | | **15692,0** | |
| 1.2.1 | | Мероприятие «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | Управление ЖКХ | Всего: | 49954,49506 | 23131,09506 | 2393,0 | | | | 12215,20 | | | | 12215,20 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 49954,49506 | 23131,09506 | 2393,0 | | | | 12215,20 | | | | 12215,20 | |
| 1.2.2 | | Мероприятие «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | Управление ЖКХ | Всего: | 9441,10 | 1357,60 | 2694,50 | | | | 2694,50 | | | | 2694,50 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 9441,10 | 1357,60 | 2694,50 | | | | 2694,50 | | | | 2694,50 | |
| 1.2.3 | | Мероприятие «Частичное возмещение недополученных доходов от оказания населению услуг общественными банями на территории Ягоднинского городского округа» | Управление ЖКХ | Всего: | 816,90 | 0,0 | 272,30 | | | | 272,30 | | | | 272,30 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 816,90 | 0,0 | 272,30 | | | | 272,30 | | | | 272,30 | |
| 1.2.4 | | Мероприятие "Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства " | Управление ЖКХ | Всего: | 6047,4584 | 3257,4584 | 1865,60 | | | | 462,20 | | | | 462,20 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 6047,4584 | 3257,4584 | 1865,60 | | | | 462,20 | | | | 462,20 | |
| 1.2.5 | | Мероприятие «Расходы на реализацию концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения поселков Ягоднинского района Магаданской области» | Управление ЖКХ | Всего: | 143,40 | 0,0 | 47,80 | | | | 47,80 | | | | 47,80 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 143,40 | 0,0 | 47,80 | | | | 47,80 | | | | 47,80 | |
| Всего: | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ОБ | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| **1.3.** | | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления жилищного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа»** | **Управление ЖКХ** | **Всего по основному мероприятию:** | **70438,58** | **20081,08** | **16803,70** | | | | **16776,90** | | | | **16776,90** | |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | |
| **МБ** | **70438,58** | **20081,08** | **16803,70** | | | | **16776,90** | | | | **16776,90** | |
| 1.3.1 | | Мероприятие «Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов» | Управление ЖКХ | Всего: | 61215,40 | 16997,20 | 14803,60 | | | 14707,30 | | | | | 14707,30 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| МБ | 61215,40 | 16997,20 | 14803,60 | | | 14707,30 | | | | | 14707,30 | |
| 1.3.2 | | Мероприятие «Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных органов» | Управление ЖКХ | Всего: | 1633,50 | 596,60 | 299,30 | | | 368,80 | | | | | 368,80 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| МБ | 1633,50 | 596,60 | 299,30 | | | 368,80 | | | | | 368,80 | |
| 1.3.3 | | Мероприятие «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов» | Управление ЖКХ | Всего: | 5408,98 | 1860,88 | 1182,70 | | | 1182,70 | | | | | 1182,70 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| МБ | 5408,98 | 1860,88 | 1182,70 | | | 1182,70 | | | | | 1182,70 | |
| 1.3.4 | | Мероприятие «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | Управление ЖКХ | Всего: | 2180,70 | 626,40 | 518,10 | | | 518,10 | | | | | 518,10 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| МБ | 2180,70 | 626,40 | 518,10 | | | 518,10 | | | | | 518,10 | |
| 2. | | **Подпрограмма «Благоустройство на территории Ягоднинского городского округа»** | **Всего по подпрограмме:** | **Всего:** | **25277,88** | **7925,38** | **5775,30** | | **5735,40** | | | | | | **5841,80** | |
| **ОБ** | **5090,30** | **3543,80** | **1546,50** | | **0,0** | | | | | | **0,0** | |
| **МБ** | **20187,58** | **4381,58** | **4228,80** | | **5735,40** | | | | | | **5841,80** | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 25277,88 | 7925,38 | 5775,30 | | 5735,40 | | | | | | 5841,80 | |
| ОБ | 5090,30 | 3543,80 | 1546,50 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | |
| МБ | 20187,58 | 4381,58 | 4228,80 | | 5735,40 | | | | | | 5841,80 | |
| **2.1.** | | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству на территории Ягоднинского городского округа»** | Управление ЖКХ | **Всего по основному мероприятию:** | **19853,24** | **5133,94** | **4925,90** | | **4886,0** | | | | | | **4907,40** | |
| **ОБ** | **3136,30** | **1589,80** | **1546,50** | | **0,0** | | | | | | **0,0** | |
| **МБ** | **16716,94** | **3544,14** | **3379,40** | | **4886,0** | | | | | | **4907,40** | |
| 2.1.1. | | Мероприятие «Осуществление государственных полномочий Магаданской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Управление ЖКХ | Всего: | 3136,30 | 1589,80 | 1546,50 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | |
| ОБ | 3136,30 | 1589,80 | 1546,50 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | |
| 2.1.2. | | Мероприятие «Уличное освещение» | Управление ЖКХ | Всего: | 9578,10 | 2622,20 | 2297,30 | | | 2329,30 | | | | | 2329,30 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| МБ | 9578,10 | 2622,20 | 2297,30 | | | 2329,30 | | | | | 2329,30 | |
| 2.1.3. | | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Управление ЖКХ | Всего: | 628,60 | 178,60 | 150,0 | | | 150,0 | | | | | 150,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| МБ | 628,60 | 178,60 | 150,0 | | | 150,0 | | | | | 150,0 | |
| 2.1.4. | | Мероприятие «Возмещение затрат по захоронению невостребованных умерших на территории Ягоднинского городского округа» | Управление ЖКХ | Всего: | 1456,0 | 315,40 | 380,20 | | | 380,20 | | | | | 380,20 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| МБ | 1456,0 | 315,40 | 380,20 | | | 380,20 | | | | | 380,20 | |
| 2.1.5. | | Мероприятие «Уборка территорий поселений, не относящихся к придомовой территории многоквартирных жилых домов» | Управление ЖКХ | Всего: | 3422,86 | 19,26 | 0,0 | | | 1691,10 | | | | | 1712,50 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| МБ | 3422,86 | 19,26 | 0,0 | | | 1691,10 | | | | | 1712,50 | |
| 2.1.6. | | Мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений» | Управление ЖКХ | Всего: | 1631,38 | 408,68 | 551,90 | | | 335,40 | | | | | 335,40 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| МБ | 1631,38 | 408,68 | 551,90 | | | 335,40 | | | | | 334,50 | |
| **2.2.** | | **Основное мероприятие «Предоставление государственной поддержки органам местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской территории Магаданской области, на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий»** | Всего по основному мероприятию: | **Всего:** | **5424,64** | **2791,44** | **849,40** | | | **849,40** | | | | | **934,40** | |
| **ОБ** | **1954,0** | **1954,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | |
| **МБ** | **3470,64** | **837,44** | **849,40** | | | | | **849,40** | | | **934,40** | |
| Управление ЖКХ | **Всего:** | **5424,64** | **2791,44** | **849,40** | | | | | **849,40** | | | **934,40** | |
| **ОБ** | **1954,0** | **1954,0** | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **0,0** | |
| **МБ** | **3470,64** | **837,44** | **849,40** | | | | | **849,40** | | | **934,40** | |
| 2.2.1 | | Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» | Всего по мероприятию: | Всего: | 5424,64 | 2791,44 | 849,40 | | | | | 849,40 | | | 934,40 | |
| ОБ | 1954,0 | 1954,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| МБ | 3470,64 | 837,44 | 849,40 | | | | | 849,40 | | | 934,40 | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 5424,64 | 2791,44 | 849,40 | | | | | 849,40 | | | 934,40 | |
| ОБ | 1954,0 | 1954,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| МБ | 3470,64 | 837,44 | 849,40 | | | | | 849,40 | | | 934,40 | |
| 2.2.1.1 | | Подмероприятие «Благоустройство сельских территорий» | Всего по подмероприятию: | Всего: | 5424,64 | 2791,44 | 849,40 | | | | | 849,40 | | | 934,40 | |
| ОБ | 1954,0 | 1954,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| МБ | 3470,64 | 837,44 | 849,40 | | | | | 849,40 | | | 934,40 | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 5424,64 | 2791,44 | 849,40 | | | | | 849,40 | | | 934,40 | |
| ОБ | 1954,0 | 1954,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| МБ | 3470,64 | 837,40 | 849,40 | | | | | | 849,40 | | 934,40 | |
| 3. | | **Подпрограмма «Оптимизация системы расселения в Магаданской области на территории Ягоднинского городского округа»** | **Всего по подпрограмме:** | **Всего:** | **14085,94** | **14025,94** | **20,0** | | | | | | **20,0** | | **20,0** | |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | | | **0,0** | | **0,0** | |
| **ОБ** | **13450,80** | **13450,80** | **0,0** | | | | | | **0,0** | | **0,0** | |
| **МБ** | **635,14** | **575,14** | **20,0** | | | | | | **20,0** | | **20,0** | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 14085,94 | 14025,94 | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 20,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | 13450,80 | 13450,80 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | 635,14 | 575,14 | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 20,0 | |
| **3.1.** | | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий по оптимизации системы расселения в Ягоднинском городском округе»** | Управление ЖКХ | **Всего:** | **14085,94** | **14025,94** | **20,0** | | | | | | **20,0** | | **20,0** | |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | | | **0,0** | | **0,0** | |
| **ОБ** | **13450,80** | **13450,80** | **0,0** | | | | | | **0,0** | | **0,0** | |
| **МБ** | **635,14** | **575,14** | **20,0** | | | | | | **20,0** | | **20,0** | |
| 3.1.1. | | Мероприятие «Проведение мероприятий по оптимизации расселения граждан» | Управление ЖКХ | Всего: | 60,0 | 0,0 | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 20,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | 60,0 | 0,0 | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 20,0 | |
| 3.1.2. | | Мероприятие «Восстановление и модернизация муниципального имущества в городских округах Магаданской области» | Управление ЖКХ | Всего: | 14025,94 | 14025,94 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | 13450,80 | 13450,80 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | 575,14 | 575,14 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4. | | **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) непригодных для проживания жилых помещений на территории Ягоднинского городского округа»** | **Всего по подпрограмме:** | **Всего:** | **1515,70** | **1455,70** | **20,0** | | | | | | **20,0** | | **20,0** | |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | | | **0,0** | | **0,0** | |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | | | **0,0** | | **0,0** | |
| **МБ** | **1515,70** | **1455,70** | **0,0** | | | | | | **20,0** | | **20,0** | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 30,0 | 0,0 | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 10,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | 30 | 0,0 | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 10,0 | |
| КУМИ | Всего: | 1485,70 | 1455,70 | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 10,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | 1485,70 | 1455,70 | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 10,0 | |
| **4.1.** | | **Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по переселению граждан»** | Всего по основному мероприятию: | Всего: | 1515,70 | 1455,70 | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 20,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | 1515,70 | 1455,70 | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 20,0 | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 30,0 | 0,0 | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 10,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | 30,0 | 0,0 | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 10,0 | |
| КУМИ | Всего: | 1485,70 | 1455,70 | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 10,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | 1485,70 | 1455,70 | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 10,0 | |
| 4.1.1. | | Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) непригодных для проживания жилых помещений на территории Ягоднинского городского округа Магаданской области» | Всего по мероприятию: | Всего: | 1515,70 | 1455,70 | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 20,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | 1515,70 | 1455,70 | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 20,0 | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 30,0 | 0,0 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 30,0 | 0,0 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | |
| КУМИ | Всего: | 1485,70 | 1455,70 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 1485,70 | 1455,70 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | |
| 4.1.1.1 | | Подмероприятие «Приобретение жилых помещений (в том числе на вторичном рынке) для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, или расположенных в аварийных домах» | Всего по мероприятию: | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| КУМИ | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 4.1.1.2 | | Подмероприятие «Предоставление гражданам денежных средств для приобретения ими благоустроенных жилых помещений и переселения в них из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и расположенных в авариных домах» | Всего по мероприятию: | Всего: | 1515,70 | 1455,70 | 20,0 | | | | 20,0 | | | | 20,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 1515,70 | 1455,70 | 20,0 | | | | 20,0 | | | | 20,0 | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 30,0 | 0,0 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 30,0 | 0,0 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | |
| КУМИ | Всего: | 1485,70 | 1455,70 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБ | 1485,70 | 1455,70 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | |
| **5.** | | **Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Ягоднинского городского округа»** | **Всего по подпрограмме:** | **Всего:** | **28319,14** | **10425,40** | **17893,74** | | | | **0,0** | | | **0,0** | |
| **Федеральный**  **бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | |
| **Областной бюджет** | **10000,0** | **10000,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | |
| **Внебюджетные**  **источники** | **17893,74** | **0,0** | **17893,74** | | | | **0,0** | | | **0,0** | |
| **Местный бюджет** | **425,40** | **425,40** | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 10425,40 | 10425,40 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ОБ | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| МБ | 425,40 | 425,40 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| КУМИ | Всего: | 17893,74 | 0,0 | 17893,74 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Внебюджетные  источники | 17893,74 | 0,0 | 17893,74 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| **5.1.** | | **Основное мероприятие «Подготовка коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Магаданской области к отопительным периодам»** | **Всего по основному мероприятию:** | **Всего:** | **28319,14** | **10425,40** | **17893,74** | | | | **0,0** | | | **0,0** | |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | |
| **ОБ** | **10000,0** | **10000,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | |
| **Внебюджетные**  **источники** | **17893,74** | **0,0** | **17893,74** | | | | **0,0** | | | **0,0** | |
| **МБ** | **425,40** | **425,40** | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 10425,40 | 10425,40 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ОБ | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| МБ | 425,40 | 425,40 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| КУМИ | Всего: | 17893,74 | 0,0 | 17893,74 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Внебюджетные  источники | 17893,74 | 0,0 | 17893,74 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 5.1.1. | | Мероприятие  «Подготовка коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Магаданской области к отопительным периодам» | Всего по мероприятию: | Всего: | 28319,14 | 10425,40 | 17893,74 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Областной бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 17893,74 | 0,0 | 17893,74 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | 125,40 | 425,40 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Управление ЖКХ | Всего: | 10425,40 | 10425,40 | 0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | 425,40 | 425,40 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| КУМИ | Всего: | 17893,74 | 0,0 | 17893,74 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 17893,74 | 0,0 | 17893,74 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 5.1.1.1. | Подмероприятие  «Модернизация (приобретение и поставка) котельного оборудования» | | КУМИ | Всего: | 868,44 | 0,0 | | 868,44 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | | 0 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | | 0 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные  источники | 868,44 |  | | 868,44 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0 | 0,0 | | 0 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 5.1.1.2. | Подмероприятие  «Модернизация (приобретение и поставка) **двух** теплообменников FP41-1-157» | | КУМИ | Всего: | 4400,24 | 0,0 | | 4400,24 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | |  | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные  источники | 4400,24 | 0,0 | | 4400,24 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| МБ |  | 0,0 | |  | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 5.1.1.3. | Подмероприятие  «Модернизация (капитальный ремонт) стены угольной котельной п. Оротукан» | | КУМИ | Всего: | 12625,1 | 0,0 | | 12625,1 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | | 0 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | | 0 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные  источники | 12625,1 | 0,0 | | 12625,1 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | |

».

**ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

«О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 28.08.2020 года № 474 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского хозяйства Ягоднинского городского округа»

Подготовлен:

Л.Г.Харитонова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года.

Согласовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| 1 | И.о. руководителя комитета по финансам | Хоменко А.В. |  |
| 2 | Руководитель комитета по экономическим вопросам | Бигунова Т.В. |  |
| 3 | Руководитель управления правового обеспечения и исполнения полномочий | Агарков Н.И. |  |
| 4 | Управляющий делами | Ступак Е.В. |  |
| 5 | Руководитель управления ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа | А.В. Майструк |  |
| 6 | Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом | Н.В. Малькова |  |

Разослать: 6 экземпляров

1. И.о. руководителя комитета по финансам А.В. Хоменко
2. Руководителю комитета по экономическим вопросам Т.В.Бигуновой
3. Северная правда
4. КУМИ
5. Управление ЖКХ
6. Общий отдел Боллардт И.В.