Я Г О Д Н И Н С К И Й   Г О Р О Д С К О Й   О К Р У Г

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6,  тел. (8 41343) 2-35-29, факс  (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2021 года								№ 312

О подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 годов на территории Ягоднинского городского округа

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», постановлением Правительства Магаданской области от 23.04.2021 № 321-пп  «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2021-2022 годов», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ягоднинского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2021-2022 годов.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа www.yagodnoeadm.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ягоднинского

городского округа		                     				Н.Б. Олейник

Утвержден

постановлением администрации

Ягоднинского городского округа

от «31» мая 2021 № 312

Порядок

проведения мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства Ягоднинского городского округа к работе

в осенне-зимний отопительный период 2021-2022годов.

1. Считать первоочередной задачей администрации Ягоднинского городского округа и руководителей предприятий коммунального комплекса в отопительном сезоне 2021-2022 годов гарантированное обеспечение нужд населения и объектов социальной сферы жилищно-коммунальными услугами.

2. Управлению ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа, отделу по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа провести следующие мероприятия:

2.1. Создать комиссию по подготовке муниципального образования к работе в зимний период 2021-2022  годов.

При осуществлении своей деятельности  комиссии руководствоваться:

- приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в зимний период СО 153-34.08.105-2004, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004;

- методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, утверждённым  Госстроем РФ;

- организационно-методическими рекомендациями  по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения  в городах и населенных пунктах Российской Федерации, МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 г. № 203;

- постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

2.2. В установленные сроки организовать оформление паспортов готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях в порядке, установленном приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 02.09.2003 №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

2.3. Рассмотреть совместно с руководством предприятий жилищно-коммунального хозяйства на совещании при главе Ягоднинского городского округа план подготовки  к отопительному периоду 2021-2022 гг. и произвести (при необходимости) корректировку плановых показателей по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг.

2.4. Разработать и утвердить в срок до 04 июня  2021 года:

- план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов обеспеченных финансовыми ресурсами, с указанием источников финансирования;

- календарный план-график выполнения работ с указанием ответственных лиц и сроков исполнения;

2.5. К началу отопительного периода 2021-2022 годов провести работы по оптимизации жилищного фонда, объектов социальной сферы. Отключить здания, выведенные из жилищных фондов, от коммунальных систем, внести изменения в схемы электро-, водо-, теплоснабжения.

2.6. В целях привлечения финансовых средств из областного бюджета и других источников финансирования для реализации инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры проводить корректировку в установленном порядке инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, необходимой для реализации проектно-сметной документации.

2.7. Ввести в практику ежеквартальное рассмотрение совместно с руководителями предприятий жилищно-коммунального комплекса их результатов деятельности, уделять особое внимание вопросам сокращения задолженности за потреблённые услуги организациями, финансируемыми из местного бюджета, в целях уменьшения задолженности проводить работу по своевременной оплате за полученные ресурсы.

3. Рекомендовать ресурсоснабжающим предприятиям и управляющим компаниям Ягоднинского городского округа независимо от форм собственности:

3.1. Завершить основные работы по подготовке объектов ЖКХ округа к 01 сентября 2021 года.

3.2. Ежемесячно, до 01 января 2022 года, начиная с 01 июля 2021 года в срок до 29 числа каждого месяца, представлять в Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа отчёт по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2021-2022 годов, по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

3.3. Организовать постоянный контроль за выполнением  запланированных мероприятий, а также обеспечить своевременное и достоверное  предоставление формы  статистического наблюдения  1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой  жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» и приложения № 1 к указанной форме статистического наблюдения (по источникам финансирования).

3.4.  Разработать в срок  до 15 июля 2021 года планы действий предприятий ЖКХ при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

3.5. В срок до 01 сентября 2021 года представить информацию в отдел по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа о проведенных учениях, наличии инструкций о порядке ликвидации аварий.

3.6. Обеспечить готовность резервных источников электропитания и водоснабжения на котельных, обслуживающих население и объекты социального значения.

3.7. Обеспечить создание нормативных запасов топлива к началу осенне-зимнего периода 2021-2022 в срок до 01 сентября 2021 года на объектах теплоэнергетики с привлечением собственных средств предприятий ЖКХ согласно заданию по накоплению запасов топлива для тепло-, энергоснабжения на объектах энергетики на отопительный период 2021-2022 годов (приложение № 2).

3.8. Разработать мероприятия по входному контролю количества и качества, поступающего на котельные топлива и обеспечению его сохранности.

3.9. Провести приобретение топлива, оборудования и других материалов, проведение ремонтных работ на теплоэнергетических объектах, тепловых и водопроводных сетях, а также жилищном фонде и на объектах социальной сферы.

3.10. Предусмотреть формирование резервного фонда материально-технических ресурсов на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

3.11. Ежеквартально, в срок до 08 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представлять в Управление ЖКХ городского округа информацию по приборам учёта.

3.12. В целях обеспечения гарантированного прохождения отопительного сезона  2021-2022 годов обеспечить периодичность замены основных фондов, оборудования, инженерных коммуникаций (тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей), нормативный срок эксплуатации которых истёк. Особое внимание уделить замене ветхих инженерных сетей, предусмотрев в планах подготовки замену не менее 6% таких сетей.

3.13. Предоставлять информацию о состоянии основных фондов, оборудования, инженерных коммуникаций по состоянию на 01 января 2022 года в Управление ЖКХ в срок до 15 января 2022 года по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

3.14. С 01 августа по 30 сентября 2021 года обеспечить еженедельное (по вторникам) своевременное представление информации о подключении объектов к системам теплоснабжения по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку.

Приложение №1

к Порядку проведения мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

Ягоднинского городского округа к работе

в осенне-зимний отопительный период 2021-2022 годов

Отчёт

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в зимних условиях 2021-2022 годов

________________________________________________________________

(Всего по муниципальному образованию)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, в натуральных показателях | План работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | обл. бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | собственные доходы предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт жилфонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фундаменты и подвальные помещения | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | стены | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | фасады зданий | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | крыши и кровли | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | проемы | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрытия и полы | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | перегородки | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | лестницы | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | центральное отопление | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | электроосвещение и силовые проводки | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | лифты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Текущий ремонт жилфонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фундаменты и подвальные помещения | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | стены | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | фасады зданий | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | крыши и кровли | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | проемы | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрытия и полы | м2 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, в натуральных показателях | План работ, тыс. руб. |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | обл. бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | собственные доходы предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | перегородки | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | лестницы | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | центральное отопление | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | электроосвещение и силовые проводки | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | разные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Испытание систем теплопотребления на плотность и прочность | ед.узл.упр. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Промывка систем теплопотребления | ед.узл.упр. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | прочие работы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | испытание тепловых сетей на плотность и прочность | м |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | промывка тепловых сетей | м |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | строительство теплосетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | замена ветхих тепловых сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | капремонт тепловых сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тепловые насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | установка нового оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | хлорирование водопровода | м |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | строительство сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | замена ветхих сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | капремонт сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Водозаборы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | установка нового оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, в натуральных показателях | План работ, тыс. руб. |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | обл. бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | собственные доходы предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | установка нового оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Очистные сооружения водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | установка нового оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | строительство сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | замена ветхих сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | установка нового оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | установка нового оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовка линий электропередач наружного освещения | км |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | строительство сетей | км |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | замена ветхих сетей | км |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | капремонт сетей | км |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Подготовка линий электропередач |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | строительство сетей | км |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | замена ветхих сетей | км |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | капремонт сетей | км |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, в натуральных показателях | План работ, тыс. руб. |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | обл. бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | собственные доходы предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | Трансформаторные подстанции | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Подготовка гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | строительство | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Заготовка песка, | м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | соли | тн |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Подготовка спец. уборочной техники | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Подготовка котельных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | установка новых котлоагрегатов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | капитальный ремонт котлоагрегатов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. | текущий ремонт котлоагрегатов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 17.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Подготовка ЦТП | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Подготовка ДЭС | ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Порядку проведения мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

Ягоднинского городского округа к работе

в осенне-зимний отопительный период 2021-2022 годов

ЗАДАНИЕ

по накоплению запасов топлива для тепло-, энергоснабжения на объектах энергетики на отопительный период 2021-2022 годов

| Наименование муниципального образования области | Вид топлива | Нормативные запасы топлива на 01.09.2021 год (тыс. тонн) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ягоднинский городской округ | уголь | 9,659 |
| в том числе: |  |  |
| пос. Ягодное | уголь | 8,001 |
| пос. Оротукан | уголь | 0,800 |
| пос. Бурхала | уголь | 0,178 |
| пос. Дебин | уголь | 0,680 |

Приложение №3

к Порядку проведения мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

Ягоднинского городского округа к работе

в осенне-зимний отопительный период 2021-2022 годов

Информация о состоянии основных фондов, оборудования, инженерных коммуникаций

| № п/п | Показатель | Количество | Нормативный срок эксплуатации, (лет) | Процент износа, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилищный фонд* (ед.) |  |  |  |
|  | тыс. м2 |  |  |  |
| 2. | Котельные (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 3. | Котлоагрегаты (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 4. | Центральные тепловые пункты (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 5. | Трансформаторные подстанции (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 6. | Очистные сооружения водопровода (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 7. | Очистные сооружения канализации (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 8. | Водопроводные насосные станции (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 9. | Канализационные насосные станции (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 10. | Тепловые насосные станции (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 11. | Тепловые сети (км): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 12. | Водопроводные сети (км): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 13. | Канализационные сети (км): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 14. | Электрические сети (км): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 15. | ДЭС (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 16. | В том числе резервные ДЭС (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |

*Не включаются индивидуальные дома частной формы собственности

Приложение №4

к Порядку проведения мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

Ягоднинского городского округа к работе

в осенне-зимний отопительный период 2021-2022 годов

Информация о подключении объектов к системам теплоснабжения

Представляется еженедельно по средам

| Муниципальный район | Котельные | Объекты образования | Объекты здравоохранения | Объекты социальной защиты | Жилищный фонд (МКД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | запущено | % запуска | подписаны паспорта готовности | Всего | подключено к теплоснабжению | % подключения | подписаны паспорта готовности | Всего | подключено к теплоснабжению | % подключения | подписаны паспорта готовности | Всего | подключено к теплоснабжению | % подключения | подписаны паспорта готовности | Всего | подключено к теплоснабжению | % подключения | подписаны паспорта готовности |
|  |  |  |  | шт | % |  |  |  | шт | % |  |  |  | шт | % |  |  |  | шт | % |  |  |  | шт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Ягоднинский ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |