**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Я Г О Д Н И Н С К О Г О    М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А**

**М А Г А Д А Н С К О Й   О Б Л А С Т И**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: [Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru](mailto:Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « »апреля 2023 года №

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области», администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области».

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлять в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Считать утратившими силу постановления администрации Ягоднинского городского округа:

- от 24.12.2019 года № 781 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского городского округа»;

- от 28.08.2020 года № 475 «О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 года № 781 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского городского округа»;

- от 26.03.2021 года № 178 «О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 года № 781 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского городского округа»;

- от 30.12.2021 года № 652 «О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 года № 781 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского городского округа»;

- от 30.12.2022 года № 928 «О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 года № 781 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского городского округа».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области –[www.yagodnoeadm.ru](http://www.yagodnoeadm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области М.В. Фотьева.

Глава Ягоднинского

муниципального округа

Магаданской области Н.Б.Олейник

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением администрации  Ягоднинского муниципального округа  Магаданской области  от « » апреля 2023 года № |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее – Программа). |
| Основания для разработки Программы: | Федеральный закон от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственная программа Магаданской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области», утвержденная Постановлением Правительства Магаданской области от 05.02.2015 года № 50-пп,Постановление администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» |
| Заказчик Программы: | Администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области |
| Разработчики Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области |
| Исполнители Программы | Администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области |
| Перечень подпрограмм (при наличии) | Не предусмотрены |
| Основные цели и задачи Программы: | Цель:  - обеспечение экологической безопасности на всех стадиях обращения с отходами;  - снижение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления.  Задачи:  - увеличение количества обустроенных мест размещения отходов, соответствующих требованиям природоохранного законодательства;  - обустройство площадок и мест сбора вторичного сырья; ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;  - формирование информационной программы мониторинга в сфере обращения с отходами. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Количество объектов, на которые разрабатывается проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов;  Количество пройденных государственных экологических экспертиз проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов;  Количество пройденных государственных градостроительных экспертиз проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов;  Количество разработанных программ мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов (полигонов);  Количество построенных межпоселенческих полигонов ТКО;  Количество ликвидированных несанкционированных свалок. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2025 годы  Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы: | При реализации программы будет обеспечено:  - обеспечение эколого-эпидемиологической безопасности на каждой стадии обращения с отходами производства и потребления;  - обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения;  - ликвидация несанкционированных свалок;  - снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области;  - введение в эксплуатацию новых объектов размещения твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно – эпидемиологического законодательства. |
| Объемы и источники Финансирования Программы | Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составит – 1858,6 тыс. рублей, из них по годам:  2023 год – 640,0тыс. рублей;  2024 год – 609,3 тыс. рублей;  2025 год – 609,3тыс. рублей;  из средств областного бюджета (далее также - ОБ) – 0,0 тыс. рублей:  2023 год -0,0 тыс. рублей;  2024 год –0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0тыс. рублей;  из средств местного бюджета (далее также - МБ) – 1858,6 тыс. рублей:  2023 год – 640,0тыс. рублей;  2024 год – 609,3 тыс. рублей;  2025 год – 609,3 тыс. рублей. |
| Система контроля за реализацией программы | Постановление администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» |

1. Обоснование необходимости решения проблемы программным

методом и целесообразности ее финансирования за счет средств

бюджета муниципального образования

Размещение отходов в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области осуществляется на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) и несанкционированных свалках.

Все имеющиеся объекты размещения отходов на сегодняшний день не санкционированы.

Общая ситуация в области обращения с отходами характеризуется размещением отходов не только на полигонах и несанкционированных свалках ТКО, специально отведенных местах размещения промышленных отходов, а еще в местах несанкционированного размещения отходов, не подлежащих учету в соответствии с федеральным законодательством. Доля хозяйствующих субъектов, отчитывающихся по форме 2-ТП отходы составляет 1/4 от предприятий, образующих отходы. В округе не развита система извлечения и использования вторичного сырья.

Основу экономики Ягоднинского муниципального округа Магаданской области составляет добывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, пара и воды.

На территории округа можно выделить следующие категории муниципальных и промышленных отходов:

- отходы добычи полезных ископаемых;

- строительные отходы;

- отходы энергетики;

- отходы автотранспорта;

- отходы водоподготовки, обработки сточных вод;

- другое.

Наиболее актуальными в округе являются проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Комплексное, системное решение вышеуказанных проблем программно-целевым методом позволит достичь максимального результата, направленного на гарантированное предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

2. Основные цели и задачи

Цель:

- обеспечение экологической безопасности на всех стадиях обращения с отходами;

- снижение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления.

Задачи:

- увеличение количества обустроенных мест размещения отходов, соответствующих требованиям природоохранного законодательства;

- обустройство площадок и мест сбора вторичного сырья.

3. Целевые показатели (индикаторы) достижения

цели и непосредственные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит снизить негативное влияние на окружающую среду отходов.

Целевые индикаторы эффективности реализации Программы, отражены в таблице № 1:

Таблица № 1:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | ед. изм. | Показатели целевых индикаторов за отчетный период | | | | |
| предшествующий год (2022) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2023-2025 гг. |
| 1 | Количество объектов, на которые разрабатывается проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Количество пройденных государственных экологических экспертизпроектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Количество пройденных государственных градостроительных экспертизпроектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Количество разработанных программ мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов (полигонов) | Ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Количество построенных межпоселенческих полигонов ТКО | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |

Непосредственная эффективность от реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей.

4. Основные мероприятия Программы

Для достижения целей Программы и решения поставленных задач предполагается реализация основного мероприятия«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»:

* 1. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция свалки ТКО в поселке Ягодное в межпоселенческий полигон ТКО»:

- прохождение государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция свалки ТКО в поселке Ягодное в межпоселенческий полигон ТКО;

- прохождение градостроительной экспертизы проектно-сметной документаций на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов;

- разработка программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов (полигонов п. Ягодное, п. Синегорье, п. Оротукан, п. Дебин);

- строительство межпоселенческого полигона ТКО в поселке Ягодное;

* 1. Мероприятие «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов»:

- уборка несанкционированных свалок.

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Собрания представителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования составит 1858,6тыс. рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на муниципальную программу утверждается Решением Собрания представителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Отдельные мероприятия, источники и объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и могут быть скорректированы на основе анализа полученных результатов, с учетом реальных возможностей бюджета округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении № 2 к настоящей Программе.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации настоящей Программы в части проведения работ по выбору земельных участков для размещения твердых коммунальных отходов в п. Ягодное, определяет порядок оплаты работ по муниципальному контракту, заключенному с Подрядчиком в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Перечисление денежных средств Подрядчику по муниципальному контракту производится после подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком на основании распоряжения администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области. Определение Подрядчика производится в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8B244229F45F01E22E020EEE6D732B470B4FEF5E6AA0DA4C0C18B81BA390489C96A0F57C511B4A7A688CDAB395N7VCX)от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление ЖКХ является заказчиком закупки, организует приемку выполненных работ и проверку предоставленных расчетов и направляет копии подтверждающих документов в комитет по финансам администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области.

7. Основные меры правового регулирования

Правовое регулирование осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. При реализации Программы осуществляются меры, направленные на повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе:

- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления отходами;

- осуществления оценки эффективности реализации Программы согласно методики в процессе реализации Программы.

Основные меры правового регулирования приведены в Приложении № 3 к настоящей Программе.

8. Система контроля за реализацией Программы.

Программа реализуется на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Управления ЖКХ, в том числе:

- осуществляет ежеквартальный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- осуществляет методическое и организационное сопровождение работы по реализации программных мероприятий;

- осуществляет координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, подготовку сводных отчетов о реализации программы.

1. Ожидаемые результаты реализации программы

При реализации программы ожидается:

- обеспечение эколого-эпидемиологической безопасности на каждой стадии обращения с отходами производства и потребления;

- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения.

10. Сроки реализации Программы.

Срок реализации Программы – 2023-2025 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к муниципальной программе  «Развитие системы обращения с отходами  производства и потребления на территории  Ягоднинского муниципального округа  Магаданской области»  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  муниципальной программы  «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» | | | | |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат реализации Программы, основного мероприятия (краткое описание) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | Управление ЖКХ  Администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | 2023-2025гг. | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» |
| 1.1 | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция свалки ТКО в поселке Ягодное в межпоселенческий полигон ТКО» | Управление ЖКХ | 2023-2025гг. | Реконструкция полигонов твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством. |
| 1.2 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Управление ЖКХ  Администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | 2023-2025гг. | Предотвращение вредного экологического воздействия объекта на окружающую среду и здоровье человека. |

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие системы обращения с отходами

производства и потребления на территории

Ягоднинского муниципального округа

Магаданской области»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

реализации муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» | Всего по программе: | Всего: | 1858,6 | 640,0 | 609,3 | 609,3 |
| Областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (МБ) | 1858,6 | 640,0 | 609,3 | 609,3 |
| Управление ЖКХ | Всего: | 1318,6 | 100,0 | 609,3 | 609,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1318,6 | 100,0 | 609,3 | 609,3 |
|  |  | Администрация | Всего: | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие: «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | Всего по основному мероприятию: | Всего: | 1858,6 | 640,0 | 609,3 | 609,3 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 1858,6 | 640,0 | 609,3 | 609,3 |
| Управление ЖКХ | Всего: | 1318,6 | 100,0 | 609,3 | 609,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1318,6 | 100,0 | 609,3 | 609,3 |
| Администрация | Всего: | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция свалки ТКО в поселке Ягодное в межпоселенческий полигон ТКО» | Управление ЖКХ | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» | Всего по мероприятию: | Всего: | 1858,6 | 640,0 | 609,3 | 609,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1858,6 | 640,0 | 609,3 | 609,3 |
|  |  | Управление ЖКХ | Всего: | 1318,6 | 100,0 | 609,3 | 609,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1318,6 | 100,0 | 609,3 | 609,3 |
| Администрация | Всего: | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие системы обращения с отходами

производства и потребления на территории

Ягоднинского муниципального округа

Магаданской области»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид проекта нормативного правового акта | Основные положения проекта нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | Внесение изменений в муниципальную программу | Управление ЖКХ администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | По мере необходимости |