Я Г О Д Н И Н С К И Й   Г О Р О Д С К О Й   О К Р У Г

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6,  тел. (8 41343) 2-35-29, факс  (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03 »  июня  2016 года 	                                                                                         № 424

«О подготовке Ягоднинского городского округа

к отопительному периоду на 2016 -2017  годы»

В соответствии  с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», а также в целях гарантированного  обеспечения жилищно-коммунальными услугами потребителей в предстоящий отопительный период  2016-2017 годов и предупреждения  ситуаций,  которые могут привести к нарушению  функционирования систем  жизнеобеспечения населения, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ягоднинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению 1.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа: www.yagodnoeadm.ru

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы- руководителя Управления жилищного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа  С.В.Мазурина.

Глава  Ягоднинского городского округа                                                           П.Н.Страдомский

# Приложение

к Постановлению администрации

Ягоднинского городского округа

№ 424 от 03 июня  2016г.

Порядок

проведения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

на территории Ягоднинского городского округа к работе

в осенне-зимний период 2016-2017 годов

- Считать первоочередной задачей администрации Ягоднинского городского округа и руководителей предприятий коммунального комплекса в отопительном сезоне 2016-2017 годов гарантированное  обеспечение нужд населения и объектов социальной сферы жилищно-коммунальными услугами.

2.   Рекомендовать Управлению ЖКХ администрации городского округа совместно с отделом по вопросам ГО и ЧС администрации городского округа :

2.1. Создать под своим председательством комиссию по подготовке к работе в зимний период 2016 -2017  годов.

При осуществлении своей деятельности  комиссия руководствуется:

- положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в зимний период СО 153-34.08.105-2004, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации  25 августа 2004 года;

- методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утвержденным  Госстроем РФ);

- организационно-методическими рекомендациями  по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения  в городах и населенных пунктах Российской Федерации, МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 г. № 203.

2.2. Рассмотреть совместно с руководством предприятий жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) на совещании  итоги отопительного сезона 2015-2016гг.,  произвести  (при необходимости) корректировку плановых показателей по подготовке  к отопительному сезону  2016-2017 гг..

2.3. Разработать и утвердить в срок до 15 июня  2016 года:

- план  мероприятий  по подготовке к осенне - зимнему периоду 2016- 2017 годов (далее ОЗП), обеспеченных финансовыми ресурсами, с указанием источников финансирования;

- календарный план-график выполнения работ с указанием ответственных лиц и сроков исполнения;

- план подготовки жилищного фонда с разбивкой по конструктивам.

Особое внимание  уделять переходящим объектам, состоянию  жилищного фонда, инженерных сетей,  водозаборных сооружений, зон санитарной охраны, созданию материально-технического запаса, наличию на объектах жилищно-коммунального хозяйства аварийных дизельных электростанций.

Основные работы по подготовке объектов ЖКХ округа завершить  к 01 сентября   2016 года.

Ежемесячно, до 01 января 2017 года, начиная с 01 июля 2016 года в срок  до 29 числа каждого месяца, представлять в Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа отчёт по исполнению утвержденных мероприятий  по форме согласно приложению № 1 к порядку.

Организовать постоянный контроль за выполнением  запланированных мероприятий, а также обеспечить  своевременное и достоверное  предоставление формы  статистического наблюдения  1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения  о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 г. № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой  жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

2.4.  Разработать в срок  до 15 июля 2016 года и представить в отдел ГО и ЧС администрации округа планы действий предприятий ЖКХ при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

2.5. Совместно с ОАО «Магаданэнерго», жилищно-коммунальными предприятиями, организациями и другими службами запланировать и провести учения в период  с  01 августа  по 31 августа 2016 года на объектах коммунальной энергетики, сетях теплоснабжения, направленные на ликвидацию аварийных ситуаций на объектах коммунальной энергетики, сетях электро-, тепло-, водоснабжения. По результатам мероприятий выявить и устранить проблемные вопросы.

В срок до 10 сентября 2016 года представить информацию в отдел ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа о проведенных учениях, наличии инструкций о порядке ликвидации аварий.

2.6. Обеспечить готовность резервных источников  электропитания и водоснабжения  на котельных, обслуживающих население и объекты социального значения.

К началу отопительного периода 2016 - 2017 годов провести  работы по оптимизации жилищного фонда, объектов социальной сферы. Отключить пустующие  здания от коммунальных систем, внести изменения в  схемы электро-, водо-, теплоснабжения, снять с баланса отключенные объекты.

2.7. Обеспечить создание нормативных запасов топлива к началу  ОЗП   (15 сентября 2016 года) на объектах теплоэнергетики с привлечением собственных средств предприятий ЖКХ согласно заданию по накоплению запасов топлива для тепло-, энергоснабжения на объектах энергетики на отопительный период 2016 -2017 годов (приложение № 2).

Разработать мероприятия по входному контролю количества и качества поступающего на котельные топлива и обеспечению его сохранности.

Проводить  в соответствии с действующим законодательством приобретение топлива, оборудования и других материалов, проведение ремонтных работ на теплоэнергетических объектах, тепловых и водопроводных сетях, а также жилищном фонде и на объектах социальной сферы.

В целях привлечения финансовых средств из областного бюджета и других источников финансирования для реализации инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры рекомендовать Управлению ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа проводить корректировку  в установленном порядке инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, необходимой для реализации проектно-сметной документации, а также взять под контроль корректировку программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

2.8. Предусмотреть формирование  резервного фонда материально-технических ресурсов на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

2.9. В срок до 15 августа 2016 года создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в срок до 01 ноября 2016 года организовать оформление паспортов готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях в порядке, установленном постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 02.09 2003 г.№170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

2.10. Организовать оформление паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях в порядке, установленном постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 02.09.2003 г. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Реестр паспортов готовности предприятий ЖКХ, котельных и жилфонда по мере  оформления направлять  не позднее 01 сентября 2016 года в отдел ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа.

2.11. Завершить инвентаризацию жилищно-коммунальных объектов, включая бесхозяйные, произвести оформление прав собственности на эти объекты и разработку  системы их учёта.

2.12. Организовать постоянное проведение разъяснительной работы по выбору способов управления многоквартирными домами, предусмотренных действующим жилищным законодательством, содействовать в проведении общих собраний собственников помещений по выбору способа управления многоквартирными домами.

2.13.Организовать работу по обеспечению установки приборов учёта коммунальных ресурсов в организациях ЖКХ, социальной сферы, жилищном фонде.

Ежеквартально, в срок до 08 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представлять в Управление ЖКХ городского округа информацию по приборам учёта.

2.13. В целях обеспечения гарантированного прохождения отопительного сезона  2016-2017 годов обеспечить периодичность замены основных фондов, оборудования, инженерных коммуникаций (тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей), нормативный срок эксплуатации которых истёк. Особое внимание уделить замене ветхих инженерных сетей, предусмотрев в планах подготовки замену не менее 6% таких сетей.

Информацию о состоянии основных фондов, оборудования, инженерных  коммуникаций по состоянию на 01 января 2017 года представлять в Управление ЖКХ  в срок  до 15 января 2017 года по форме согласно  приложению № 3.

3.  Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса с 01 августа по 15 ноября 2016 года обеспечить еженедельное (по вторникам)  своевременное представление информации о подключении объектов к системам теплоснабжения по форме согласно приложению №4.

4.  Рекомендовать Управлению ЖКХ Ягоднинского городского округа:

4.1. Ввести в практику ежеквартальное рассмотрение совместно с руководителями предприятий жилищно-коммунального комплекса их результаты деятельности, уделять особое внимание вопросам сокращения задолженности  за потребленные услуги организациями, финансируемыми  из местного бюджета, в целях уменьшения задолженности проводить жесткую политику по своевременной оплате за полученные ресурсы.

4.2. Систематизировать работу по обобщению отчетной информации по финансово-хозяйственной деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса, с целью принятия мер по оздоровлению финансовой деятельности предприятий ЖКХ, недопущению задолженности по заработной плате и сокращению дебиторской и кредиторской задолженности предприятий ЖКХ.

4.3.Разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности предприятий ЖКХ.

4.4.Обеспечить своевременное представление достоверной отчетности в сроки, установленные настоящим постановлением.

5. В случае выявления фактов нарушения порядка проведения мероприятий по подготовке объектов городского хозяйства к работе в осеннее-зимний период отделу ГО и ЧС администрации округа (Грабошников Г.И.) в отношении виновных лиц составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.16 Закона Магаданской области от 15.03.2005 N 583-ОЗ "Об административных правонарушениях в Магаданской области" и направлять в административную комиссию для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Ягоднинского городского округа «О подготовке Ягоднинского городского округа к отопительному периоду на 2016 -2017 годы» от «____» _________№____

Отчёт

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

________________________________________________________________ (Всего по муниципальному образованию)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, в натуральных показателях | План работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | обл. бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | собственные доходы предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт жилфонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фундаменты и подвальные помещения | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | стены | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | фасады зданий | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | крыши и кровли | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | проемы | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрытия и полы | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | перегородки | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | лестницы | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | центральное отопление | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | электроосвещение и силовые проводки | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | лифты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Текущий ремонт жилфонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фундаменты и подвальные помещения | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | стены | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | фасады зданий | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | крыши и кровли | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | проемы | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрытия и полы | м2 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, в натуральных показателях | План работ, тыс. руб. |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | обл. бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | собственные доходы предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | перегородки | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | лестницы | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | центральное отопление | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | электроосвещение и силовые проводки | п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | разные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Испытание систем теплопотребления на плотность и прочность | ед.узл.упр. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Промывка систем теплопотребления | ед.узл.упр. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | прочие работы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | испытание тепловых сетей на плотность и прочность | м |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | промывка тепловых сетей | м |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | строительство теплосетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | замена ветхих тепловых сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | капремонт тепловых сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тепловые насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | установка нового оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | хлорирование водопровода | м |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | строительство сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | замена ветхих сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | капремонт сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Водозаборы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | установка нового оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, в натуральных показателях | План работ, тыс. руб. |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | обл. бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | собственные доходы предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | установка нового оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Очистные сооружения водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | установка нового оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | строительство сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | замена ветхих сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | установка нового оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | установка нового оборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовка линий электропередач наружного освещения | км |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | строительство сетей | км |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | замена ветхих сетей | км |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | капремонт сетей | км |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Подготовка линий электропередач |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | строительство сетей | км |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | замена ветхих сетей | км |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | капремонт сетей | км |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, в натуральных показателях | План работ, тыс. руб. |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | обл. бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | собственные доходы предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | Трансформаторные подстанции | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Подготовка гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | строительство | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | капитальный ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | текущий ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Заготовка песка, | м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | соли | тн |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Подготовка спец. уборочной техники | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Подготовка котельных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | установка новых котлоагрегатов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | капитальный ремонт котлоагрегатов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. | текущий ремонт котлоагрегатов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 17.4. | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Подготовка ЦТП | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Подготовка ДЭС | ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению администрации Ягоднинского городского округа |
|  |  | «О подготовке Ягоднинского городского округа к отопительному периоду на 2016 -2017 годы» |
|  |  | № 424 от 03 июня 2016г |
| ЗАДАНИЕ |
| по накоплению запасов топлива для тепло-, энергоснабжения на объектах |
| энергетики на отопительный период 2016-2017 годов |
| Наименование муниципального образования области | Вид топлива | Нормативные запасы топлива на 15.09.2016 год (тыс. тонн) | Финансовые средства на создание запасов топлива (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Ягоднинский городской округ | уголь | 14,138 | 68,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| пос. Ягодное | уголь | 8,354 | 39,3 |
| пос. Оротукан | уголь | 3,528 | 19,0 |
| пос. Бурхала | уголь | 0,901 | 3,9 |
| пос. Дебин | уголь | 1,355 | 6,7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации Ягоднинского городского округа «О подготовке Ягоднинского городского округа к отопительному периоду на 2016 -2017 годы» № 424 от 03 июня 2016г

Информация о состоянии основных фондов, оборудования, инженерных коммуникаций

| № п/п | Показатель | Количество | Нормативный срок эксплуатации, (лет) | Процент износа, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальное образование:______Ягоднинский ГО_________________________________ |
| 1. | Жилищный фонд* (ед.) |  |  |  |
|  | тыс. м2 |  |  |  |
| 2. | Котельные (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 3. | Котлоагрегаты (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 4. | Центральные тепловые пункты (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 5. | Трансформаторные подстанции (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 6. | Очистные сооружения водопровода (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 7. | Очистные сооружения канализации (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 8. | Водопроводные насосные станции (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 9. | Канализационные насосные станции (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 10. | Тепловые насосные станции (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 11. | Тепловые сети (км): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 12. | Водопроводные сети (км): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 13. | Канализационные сети (км): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 14. | Электрические сети (км): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 15. | ДЭС (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |
| 16. | В том числе резервные ДЭС (ед.): |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации, которых истек |  |  |  |

*Не включаются индивидуальные дома частной формы собственности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению администрации Ягоднинского городского округа «О подготовке Ягоднинского городского округа к отопительному периоду на 2016 -2017 годы» № 424 от 03 июня 2016г

Информация о начале отопительного сезона

Представляется еженедельно по средам

| Муниципальный район | Котельные | Объекты образования | Объекты здравоохранения | Объекты социальной защиты | Жилищный фонд (МКД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | запущено | % запуска | подписаны паспорта готовности | Всего | подключено к теплоснабжению | % подключения | подписаны паспорта готовности | Всего | подключено к теплоснабжению | % подключения | подписаны паспорта готовности | Всего | подключено к теплоснабжению | % подключения | подписаны паспорта готовности | Всего | подключено к теплоснабжению | % подключения | подписаны паспорта готовности |
|  |  |  |  | шт | % |  |  |  | шт | % |  |  |  | шт | % |  |  |  | шт | % |  |  |  | шт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Ягоднинский ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |